PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. P2E - 993

SAUGOMŲ BUVEINIŲ TVARKYMO DARBŲ DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLĄ „LABIAUSIAI NYKSTANČIŲ RŪŠIŲ BUVEINIŲ IR EB SVARBOS NATŪRALIŲ BUVEINIŲ IŠSAUGOJIMAS“ GAUTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

TURINYS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS	3

II SKYRIUS. TEISINIS PAGRINDIMAS	3

III SKYRIUS. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	4

IV SKYRIUS. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ	5

V SKYRIUS. PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS	5

VI SKYRIUS. SAUGOMŲ BUVEINIŲ TVARKYMO DARBŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS	6

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7

1 priedas. Pareiškėjo / įgalioto asmens prašymo savivaldybei forma

2 priedas. Administravimo veiksmų atlikimo terminų lentelė

3 priedas. Darbų kiekio apskaičiavimo lentelės forma

4 priedas. Apžiūros akto savivaldybėje forma

5 priedas. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų registro žurnalo forma

6 priedas. Darbų kiekio nustatymo ir sąmatos rengimo instrukcija

7 priedas. Klausimyno dėl įtariamos nusikalstamos veikos forma

# I SKYRIUS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašas yra skirtas Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vykdantiems Trakų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ numatytas funkcijas, susijusias su saugomų buveinių tvarkymo darbų sąmatų parengimu Trakų rajono savivaldybės administracijoje.

2. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos apraše yra aprašomi šie procesai:

2.1. pareiškėjų pateiktų prašymų išduoti sąmatą priėmimo ir registravimo;

2.2. saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų rengimo, tvirtinimo, registravimo;

2.3. parengtų dokumentų perdavimo pareiškėjams.

3. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašą įsakymu tvirtina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Už aprašo papildymą laiku ar jo keitimą atsakingas Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjo paskirtas specialistas.

4. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos apraše numatyti administravimo procesai ir procesuose naudojami dokumentai gali būti keičiami priklausomai nuo atsiradusių poreikių ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

# II SKYRIUS

# TEISINIS PAGRINDIMAS

5. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis:

5.1.	2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 1378/2014;

5.2.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo;

5.3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“;

5.4.	Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

5.5.	Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.6. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

# III SKYRIUS

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

6. Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos apraše bei jo prieduose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

6.1. Aprašas – Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašas;

6.2. Apžiūros aktas – duomenų įrašo forma, pildoma apžiūros vietoje metu, pagal darbų kiekio nustatymo ir apžiūros akto pildymo instrukciją, kai atliekami saugomų buveinių tyrinėjimo, matavimo ir darbų kiekio nustatymo darbai;

6.3. Atsakingas specialistas – vadovo arba jį pavaduojančio darbuotojo paskirtas savivaldybės specialistas;

6.4. DRŽ – dokumentų registro žurnalas (saugomas 10 metų pagal patvirtintą dokumentacijos planą), kuriame registruojami visi susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ dokumentai, pateikti ir išduoti Trakų rajono savivaldybėje;

6.5. Įgyvendinimo taisyklės – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

6.6. Įtarimas sukčiavimu – pažeidimas, dėl kurio nacionaliniu lygiu pradedama administracinė ir (arba) teisminė procedūra siekiant nustatyti tyčinę veiklą, ypač sukčiavimą, kaip nurodyta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 1 dalies a punkte. Sukčiavimas, kenkiantis Europos Bendrijos finansiniams interesams, susideda iš bet kokio veikimo arba neveikimo, susijusio su išlaidų panaudojimu:

- kai naudojami arba pateikiami suklastoti dokumentai arba dokumentai su neteisingais arba neišsamiais duomenimis, kurie galimai sudaro sąlygas neteisėtai pasinaudoti lėšomis iš Europos Bendrijos biudžeto;

- kai pažeidžiant konkrečius įsipareigojimus slepiama informacija;

- kai piktnaudžiaujama lėšomis, kurios skiriamos kitai veiklai arba kitu tikslu, nei kad jos buvo skirtos iš pradžių;

6.7. NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

6.8. Paramos paraiška – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti NMA pareiškėjas, siekiantis gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“;

6.9. Pareiškėjas – asmuo, nustatyta tvarka teikiantis Paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“;

6.10. Prašymas – Pareiškėjo savivaldybės administracijai pateiktas prašymas parengti sąmatą, kurioje apskaičiuotas lėšų, reikalingų kiekvienam saugomų buveinių plotui sutvarkyti, poreikis pagal faktinius kiekius ir UAB „Sistela“ programoje galiojančius įkainius;

6.11. Priemonė – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikla „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“;

6.12. Sąmata – savivaldybės administracijos specialisto parengtas dokumentas, kuriame apskaičiuotas lėšų, reikalingų kiekvienam plotui, patenkančiam į labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir (arba) EB svarbos natūralių buveinių teritorijas, išsaugoti pagal Priemonę, poreikis pagal faktinius kiekius ir UAB „Sistela“ galiojančius įkainius;

6.13. Savivaldybė – Trakų rajono savivaldybės administracija;

6.14. Vadovas – tiesioginis ar kito skyriaus aukštesnis pagal pavaldumą Atsakingo specialisto vadovas arba vadovą pavaduojantis asmuo, išskyrus Atsakingą specialistą.

7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įgyvendinimo taisyklėse ir susijusiuose teisės aktuose.

# IV SKYRIUS

# VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ

8. Vadovas:

8.1. nustato Atsakingiems specialistams užduotis, susijusias su Pareiškėjų / įgaliotų asmenų pateiktų prašymų ir dokumentų nagrinėjimu, Sąmatų išdavimu bei kontroliuoja jų vykdymą;

8.2. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Pareiškėjų / įgaliotų asmenų pateiktų dokumentų nagrinėjimą ir tinkamą dokumentų Pareiškėjams / įgaliotiems asmenims parengimą.

9. Atsakingas specialistas:

9.1. nagrinėja dokumentus, parengia plotų, kurie patenka į saugomų buveinių teritorijas, lauko darbų planinę medžiagą;

9.2. atlieka saugomų buveinių plotų tyrinėjimo (matavimai, darbų kiekio nustatymas) darbus;

9.3. nustato darbų kiekius naudodamas darbų kiekio apskaičiavimo lentelę (Aprašo 3 priedas);

9.4. užpildo Apžiūros aktą (Aprašo 4 priedas);

9.5. remdamasis Prašyme pateikta informacija, darbų kiekio apskaičiavimo lentele bei Darbų kiekio nustatymo ir sąmatos rengimo instrukcija (Aprašo 6 priedas), pagal faktinius kiekius ir galiojančius darbų įkainius UAB ,,Sistela“ programoje parengia Sąmatą, kurioje apskaičiuojamas lėšų, reikalingų kiekvienam plotui sutvarkyti, poreikis;

9.6. atlieka kitas priskirtas funkcijas, susijusias su saugomų buveinių tvarkymo darbų Sąmatų parengimo darbais.

# V SKYRIUS

# PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

10.	Prašymų administravimo procesas pradedamas, kai Pareiškėjas / įgaliotas asmuo Savivaldybei pateikia nustatytos formos Prašymą (Aprašo 1 priedas) ir su juo susijusius dokumentus.

11. Prašymas su dokumentais Savivaldybėje nustatyta tvarka perduodamas Vadovui, kuris dokumentus per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų gavimo / užregistravimo perduoda vykdyti Atsakingam specialistui. Perduodamas Prašymą ir susijusius dokumentus Vadovas ant Prašymo užrašo Atsakingo specialisto vardą (vardo pirmą raidę) ir pavardę, pasirašo ir įrašo datą. Jei Atsakingas specialistas paskyrimo metu pavaduoja Vadovą, Prašymą Atsakingam specialistui paskiria aukštesnis pagal pavaldumą Atsakingo specialisto Vadovas arba Vadovą pavaduojantis asmuo, išskyrus Atsakingą specialistą.

# VI SKYRIUS

# SAUGOMŲ BUVEINIŲ TVARKYMO DARBŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS

12. Atsakingas specialistas gavęs Pareiškėjo / įgalioto asmens Prašymą per 1 d. d. nuo tada, kai skyriaus vedėjas paskiria jį nagrinėti dokumentus, registruotu raštu ir el. paštu informuoja NMA Prevencijos ir saugos departamento Korupcijos prevencijos ir kokybės skyrių (toliau – KOS) apie gautą Prašymą ir el. paštu / telefonu suderina su šio skyriaus atstovais saugomų buveinių teritorijų tyrinėjimo ir matavimo darbų atlikimo datą ir laiką.

13. Atsakingas specialistas, įsitikinęs, kad Pareiškėjas numato tvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha saugomų buveinių plotą ir kad Pareiškėjo pagal šią veiklą tvarkomi plotai patenka į meldinių nendrinukių, balinio vėžlio, kraujalakinio melsvio, niūriaspalvio auksavabalio, šiaurinio auksinuko, auksuotosios šaškytės, plikažiedžio linlapio, stulgio, paprastojo griciuko, raudonkojo tuliko, didžiosios kuolingos buveinių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų (6530 miškapievių, 5130 kadagynų, 9070 medžiais apaugusių ganyklų, 2330 nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 6120 karbonatinių smėlynų pievų, 6210 stepinių pievų, 6230 rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 melvenynų) teritorijas, atvaizduotas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis, per 7 d. d. nuo tada, kai Vadovas paskiria jį nagrinėti dokumentus, nuvyksta kartu su Pareiškėju / įgaliotu asmeniu ir NMA KOS atstovais į plotų apžiūros vietą ir atlieka saugomų buveinių teritorijų tyrinėjimo darbus (atlieka matavimus, nustato darbų kiekį).

14. Atsakingas specialistas, plotų apžiūros vietoje atlikęs saugomų teritorijų matavimo ir tyrinėjimo darbus, vadovaudamasis Darbų kiekio nustatymo ir sąmatos rengimo instrukcija (Aprašo 6 priedas), užpildo darbų kiekio apskaičiavimo lentelę (Aprašo 3 priedas). Užpildytą darbų kiekio apskaičiavimo lentelę pasirašo Atsakingas specialistas, Pareiškėjas / įgaliotas asmuo bei kiti plotų apžiūroje dalyvavę asmenys.

15. Po plotų apžiūros vietoje Atsakingas specialistas per 2 d. d. nuo plotų tyrinėjimo datos, vadovaudamasis Prašyme pateikta informacija, darbų kiekio apskaičiavimo lentele (Aprašo 3 priedas) bei Darbų kiekio nustatymo ir sąmatos rengimo instrukcija (Aprašo 6 priedas), pagal faktinius kiekius ir galiojančius darbų įkainius UAB ,,Sistela“ programoje parengia ir pasirašo Sąmatą, kurioje apskaičiuoja lėšų, reikalingų atskirai kiekvienam saugomų buveinių plotui sutvarkyti, poreikį.

16. Parengęs Sąmatą, Atsakingas specialistas užpildo Apžiūros aktą (Aprašo 4 priedas) ir su pridėtais papildomais dokumentais perduoda Vadovui tvirtinti. Vadovas peržiūri Apžiūros aktą bei papildomus dokumentus ir pasirašydamas patvirtina ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo Apžiūros akto gavimo datos. Jeigu Vadovas nustato, kad Apžiūros aktas ar papildomi dokumentai užpildyti netinkamai, jis paveda tam pačiam specialistui juos ištaisyti arba, nustatęs didelių neatitikimų, skiria iš naujo atlikti saugomų buveinių numatytų sutvarkyti plotų tyrinėjimo darbus tam pačiam ar kitam Atsakingam specialistui. Jei Atsakingas specialistas vertinimo metu pavaduoja Vadovą, Apžiūros aktą pasirašo aukštesnis pagal pavaldumą Vadovas arba kitas įgaliotas asmuo, išskyrus Atsakingą specialistą.

17. Atsakingo specialisto sudaryta saugomos buveinės tvarkymo darbų Sąmata turi būti parengta ir išduota Pareiškėjui / įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 11 d. d. nuo Prašymo pateikimo dienos.

18. Atsakingas specialistas apie visus gautus dokumentus, užpildytus Aprašo priedus ir apie kiekvieną atliktą veiksmą pažymi DRŽ (Aprašo 5 priedas) tą pačią dokumentų gavimo / užpildymo dieną. DRŽ registruojami šie dokumentai: Prašymas ir susiję dokumentai,  darbų kiekio apskaičiavimo lentelė, parengtos ir Pareiškėjui / įgaliotam asmeniui išduotos Sąmatos, Apžiūros aktas. Jeigu dokumentai buvo taisyti, apie tai nurodoma DRŽ pastabose. Užpildęs DRŽ, Atsakingas specialistas nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

# VII SKYRIUS

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Visi šiame Apraše aprašyti veiksmai atliekami vadovaujantis Aprašo 2 priede nustatytais terminais.

20. Visi dokumentai, susiję su saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų parengimu pagal Priemonę, tvarkomi ir saugomi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka. Darbų kiekio apskaičiavimo lentelės, Sąmatos ir Apžiūros aktai Savivaldybėje saugomi 10 metų.

21. Savivaldybė, įtarusi ar nustačiusi galimą pažeidimo, sukčiavimo atvejį, remdamasi įtariamos nusikalstamos veikos požymiais (dokumentai, kuriuose nurodytos tos pačios datos, numeriai ir (arba) turinys arba atvirkščiai, duomenys, kuriuos pateikė Pareiškėjas / įgaliotas asmuo, nesutampa su duomenimis, nurodytais išorinėse informacinėse sistemose, su iš kitų įstaigų gauta informacija, vizualiai skiriasi to paties asmens parašai ant dokumentų, ryšiai tarp Pareiškėjų / įgaliotų asmenų ir pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų, tiekėjų tapatybės anomalijos ar kiti požymiai), apie tai per 5 (penkias) d. d. informuoja NMA el. paštu dokumentai@nma.lt ir pateikia užpildytą Klausimyną dėl įtariamos nusikalstamos veikos (Aprašo 7 priedas).

______________________________

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Pareiškėjo / įgalioto asmens prašymo savivaldybei forma)

_____________________________________________

(Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

_____________________________________________

(Gyv. / registracijos adresas)

_____________________________________________

(Valdos Nr.)

______________________________________________

(Telefono numeris)

Trakų rajono savivaldybės administracijai

PRAŠYMAS

20      -         -

.............

Vadovaudamasis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-166, prašau sudaryti ir išduoti mano pažymėtų saugomų buveinių plotų priežiūros Sąmatą remiantis žemiau pateiktais duomenimis.

| Kontrolinis žemės sklypo Nr. | Lauko Nr. | Numatomas tvarkyti plotas |
| --- | --- | --- |

| Numatomame sutvarkyti plote bus atliekami šie darbai: | Pažymėti X |
| --- | --- |
| I. Krūmų pašalinimo, sutvarkymo ir išvežimo darbai |  |
| Krūmai bus kertami mechanizuotai | ☐ |
| Krūmai bus kertami rankiniu būdu | ☐ |
| Nupjautų krūmų pakrovimas ir išvežimas ............... metrų atstumu (įrašyti) |  |
| II. Šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo bei išvežimo darbai |  |
| Žolės / nendrių pjovimas naudojant mažosios mechanizacijos priemones | ☐ |
| Žolės / nendrių pjovimas rankiniu būdu | ☐ |
| Nupjautos žolės / nendrių grėbimas, panešimas ir sudėjimas į krūvas | ☐ |
| Surinkta į krūvas žolė / nendrės bus: (pasirinkti vieną tinkamą): ☐ pakraunama (-os) auto krautuvu ir išvežama (-os)............. km atstumu (įrašyti) ☐ pakraunama (-os) rankiniu būdu ir išvežama (-os)............. km atstumu (įrašyti) ☐ pakraunama (-os) ir iškraunama (-os) rankiniu būdu ir išvežama (-os)........ km atstumu (įrašyti) | ☐ |
| III. Ganyklų tvorų atkūrimas / įrengimas |  |
| Medinių stulpelių ganyklai aptverti įrengimas | ☐ |
| Medinių įtempimo stulpelių su ramsčiais ganyklai aptverti įrengimas (ramsčių skaičius .............. (įrašyti)) | ☐ |
| Vielos pritvirtinimas prie stulpelių ganykloms pasirenkant vielos skersmenį: ☐ 2,5 mm ☐ 3 mm ☐ 4 mm Eilių skaičius: ............ (įrašyti) | ☐ |
| Vartų įrengimas, pastatant stulpus. Stulpų tipas: ☐ metaliniai ☐ gelžbetoniniai Kokia bus varčia: ...............................................................; pridedamas numatomos įrengti varčios tiekėjo pasiūlymas / techninė specifikacija | ☐ |
| IV. Naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse pievose ir ganyklose iki 0,1 ha ploto įrengimas |  |
| Kasama kūdra – ......... vnt., plotas: ................, vidutinis gylis: ................, maksimalus gylis: ............. (įrašyti); pridedamas techninis brėžinys | ☐ |
| Grunto kasimas 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas: ☐ I grupės ☐ II grupės ☐ III grupės ☐ IV grupės | ☐ |
| Sampylų išlyginimas buldozeriu, perstumiant gruntą ................. metrų atstumu (įrašyti) | ☐ |

PRIDEDAMA. Saugomų buveinių tvarkymo schema (-os),        lapas (-ai).

______________	____________________

(Parašas)	 (Vardas, pavardė)

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

2 priedas

ADMINISTRAVIMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TERMINŲ LENTELĖ

| Veiksmas | Terminas |
| --- | --- |
| Vadovas |  |
| 1. Paskiria Atsakingą specialistą vykdyti gautą Prašymą bei nagrinėti susijusius dokumentus | Per 2 d. d. nuo Prašymo užregistravimo / gavimo Savivaldybėje dienos |
| 2. Peržiūri ir patvirtina Apžiūros aktą ir prie jo pridedamus dokumentus | Per 2 d. d. nuo Apžiūros akto datos |
| Atsakingas specialistas |  |
| 3. Registruotu raštu ir el. paštu informuoja NMA KOS dėl apžiūros vietoje tyrinėjimo darbų atlikimo datos ir laiko suderinimo | Per 1 d. d. nuo tada, kai skyriaus vedėjas paskiria Atsakingą specialistą nagrinėti dokumentus |
| 4. Atlieka saugomų buveinių plotų tyrinėjimo darbus (matavimai, darbų kiekio nustatymas) | Per 7 d. d. nuo tada, kai Vadovas paskiria Atsakingą specialistą Prašymui vykdyti |
| 5. Parengia Sąmatą ir registruoja Apžiūros aktą | Per 2 d. d. nuo plotų tyrinėjimo datos |
| 6. Išduoda sudarytą Sąmatą Pareiškėjui / įgaliotam asmeniui | Per 1 d. d. nuo Vadovo patvirtinto Apžiūros akto datos (Sąmata turi būti išduota Pareiškėjui / įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 11 d. d. nuo Prašymo pateikimo dienos) |
| 7. Apie visus gautus iš Pareiškėjo / įgalioto asmens dokumentus, užpildytus Aprašo priedus ir apie kiekvieną atliktą veiksmą pažymi DRŽ | Tą pačią dieną, kai gaunamas / užpildomas dokumentas |

____________________

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Darbų kiekio apskaičiavimo lentelės forma)

DARBŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

____________________

(Data)

______________________________

(Vieta)

____________________________________________________________

(Pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas)					                       (valdos Nr.)

| Eil. Nr. | Kontrolinio žemės sklypo Nr. | Lauko Nr. | Saugomų buveinių plotas (ha) | Krūmų kirtimas |  |  | Krūmų išvežimas (10 m3) | Žolės / nendrių šienavimas (100 m2) | Žolės / nendrių sugrėbimas (ha) | Nupjautos žolės / nendrių išvežimas (100 m3) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Retų (100 m2) | Vidutinio tankumo (100 m2) | Tankių (100 m2) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Matavimai atlikti naudojant ___________________________________________________________________________

(matavimo priemonė)

Kiekius nustatė                       ________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Pareiškėjas / įgaliotas asmuo ________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Kiti dalyvavę asmenys        __________________________________________________________________________________________________

(vardai, pavardės, parašai)

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Apžiūros akto savivaldybėje forma)

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

APŽIŪROS AKTAS

____________________ Nr. ________

(data)

___________________________________

(vieta)

Trakų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio administravimo skyriaus Atsakingas specialistas (įrašomas specialisto vardas, pavardė), dalyvaujant (įrašomas pareiškėjo vardas, pavardė) (valdos Nr. (įrašomas valdos numeris)), pagal (įrašoma prašymo data) prašymą Nr. (įrašomas numeris) atliko (nurodomas objekto adresas) saugomų buveinių (nurodomas plotas) ha ploto, kontrolinio žemės sklypo Nr._____, lauko Nr. ____ (išvardinami kontrolinių žemės sklypų numeriai ir laukų numeriai) darbų kiekių apskaičiavimus pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-166 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisykles.

Nustatyta, kad:

1. Kiekvienos atskirai tyrinėtos saugomų buveinių teritorijos plotas –                                                                                                                                          __________________________________ ha. (nurodomas atskirai kiekvieno tyrinėto ploto dydis);

2. Bendras saugomų buveinių plotas –                        ha. (nurodomas bendras visų tyrinėtų plotų dydis)

Pastabos. ________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekio apskaičiavimo lentelė, ___ lapai.

2. Sąmata, ____ lapai.

Atsakingas specialistas                                          ____________        _______________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

Pareiškėjas  / įgaliotas asmuo                                ____________        ________________

(parašas)                     (vardas, pavardė)

PATVIRTINTA:

Vadovas                       _________________                                       _________________________

(parašas)                                                                         (vardas, pavardė, data)

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

5 priedas

(Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų registro žurnalo forma)

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAUGOMŲ BUVEINIŲ TVARKYMO DARBŲ DOKUMENTŲ registro žurnalas (20     m.)

(saugoti – 10 m.)

| Reg. Nr. | Data | Dokumento pavadinimas (pvz., Pareiškėjo Prašymas, darbų kiekio apskaičiavimo lentelė, Sąmata, Apžiūros aktas), lapų skaičius (vnt.) | Pareiškėjo / įgalioto asmens vardas pavardė / pavadinimas | Veiksmas (pvz.: gauta, parengta, patvirtinta, perduota) | Atsakingo specialisto vardas pavardė, parašas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

6 priedas

DARBŲ KIEKIO NUSTATYMO IR SĄMATOS RENGIMO INSTRUKCIJA

1. Atsakingas specialistas kartu su Pareiškėju / įgaliotu asmeniu ir NMA KOS atstovais nuvyksta į saugomų buveinių apžiūros vietą.

2. Saugomų buveinių numatomas tvarkyti plotas apskaičiuojamas žemėlapyje ar apžiūros vietoje metu naudojant GPS imtuvą.

3. Krūmų, kuriuos reikia sutvarkyti ir pašalinti, plotas nustatomas naudojant matavimo juostą / GPS imtuvą. Taip pat apskaičiuojamas krūmų tankumas kiekviename tvarkomo ploto hektare. Krūmais vadinama miško augmenija iki 5 cm skersmens kamienais. Nustatant krūmų stiebų skaičių, parenkama tam krūmų plotui būdinga 10 m * 10 m apskaitos aikštelė. 1 ha krūmų plotui parenkama ne mažiau nė viena tokia apskaitos aikštelė. Krūmų skaičiavimo duomenys įrašomi 1 lentelėje. Apskaitos aikštelėje suskaičiuotas krūmų stiebų skaičius perskaičiuojamas 1 hektaro plotui, tada, remiantis 2 lentele, nustatomas krūmų tankumas.

1 lentelė. Krūmų apskaita

| Kontrolinio žemės sklypo Nr. | Lauko Nr. | Numatomas sutvarkyti plotas, ha | Apskaitos aikštelės plotas, m2 | Krūmų stiebų kiekis apskaitos aikštelėje | Krūmų kamienų skaičius 1 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 lentelė. Krūmų tankumas

| Krūmų tankumas | Kamienų skaičius 1 ha |
| --- | --- |
| Reti | iki 3 000 |
| Vidutinio tankumo | nuo 3 001 iki 10 000 |
| Tankūs | daugiau kaip 10 000 |

3. Nupjautų krūmų išvežimo darbų tūris darbų kiekio apskaičiavimo lentelėje (Aprašo 3 priedas) apskaičiuojamas kubiniais metrais (10 m3) viso numatomo sutvarkyti ploto, pasirenkant duomenis iš intervalo nuo 8 m3 iki 15 m3 krūmų biomasės viename hektare ploto, atsižvelgiant į nustatytą krūmų tankumą.

4. Nupjautos žolės / nendrių išvežimo darbų tūris darbų kiekio apskaičiavimo lentelėje (Aprašo 3 priedas) apskaičiuojamas kubiniais metrais (100 m3) viso numatomo sutvarkyti ploto, pasirenkant duomenis iš intervalo nuo 10 m3 iki 26 m3 biomasės viename hektare ploto (jei neaukšta žolė – 10–12 m3/ha, jei žolė ir nendrės – 13–18 m3/ha, jei vien nendrės – 19–26 m3/ha).

5. Atsakingas specialistas, plotų apžiūros vietoje atlikęs saugomų buveinių matavimo ir tyrinėjimo darbus, užpildytą darbų kiekio apskaičiavimo lentelę (Aprašo 3 priedas) pasirašo ir duoda pasirašyti kitiems plotų apžiūroje dalyvavusiems asmenims.

6. Atsakingam specialistui rengiant darbų Sąmatą UAB ,,Sistela“ programoje saugomų buveinių tvarkymo darbų kaina apskaičiuojama pasirenkant šiuos darbų įkainio kodus:

6.1. Krūmų pašalinimo, sutvarkymo ir išvežimo darbai (atsižvelgiant į krūmų tankumą pasirenkamas variantas: tankūs, vidutinio tankumo, reti):

    - MN4P-0101 – kai krūmai kertami rankiniu būdu;

    - MN4P-0102 – kai krūmai kertami mechanizuotai (krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove);

    - N57P-0118 – šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas (pasirenkant Prašyme nurodytą atstumą).

6.2. Šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo bei išvežimo darbai (apskaičiuojami pagal numatomą sutvarkyti saugomos buveinės teritorijos plotą):

    - HP1-1-15 – žolės pjovimas naudojant mažosios mechanizacijos priemones;

    - HP1-1-16 – žolės pjovimas rankiniu būdu;

    - R61P-0219 – nupjautos žolės grėbimas, panešimas ir sudėjimas į krūvas (pasirenkant variantą žolės grėbimas);

    - R61P-0225 – lapų, buitinių šiukšlių, surinktų į krūvas, pakrovimas ir išvežimas (pasirenkant Prašyme nurodytą pakrovimo būdą (pakraunant autokrautuvu, pakraunant rankiniu būdu, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu) ir išvežimo atstumą).

6.3. Ganyklų tvorų atkūrimo / įrengimo plotuose, kuriuose iki šiol nebuvo ganyklų tvorų arba ganyklų tvoros yra sunykusios, darbai:

    - N57P-5119 – medinių stulpelių keliui aptverti įrengimas;

    - N57P-5120 – medinių įtempimo stulpelių su ramsčiais keliui aptverti įrengimas (įvedant Prašyme nurodytą ramsčių skaičių);

    - MN4P-0303 – vielos pritvirtinimas prie stulpelių ganykloms (pasirenkant Prašyme nurodytą vielos skersmenį, priklausomai nuo eilių skaičiaus reikia pritaikyti normos koeficientą);

    - N57P-5125 – vartų įrengimas, pastatant stulpus (pasirenkant Prašyme nurodytą stulpų tipą ir varčios duomenis pagal pridėtą tiekėjo pasiūlymą / techninę specifikaciją).

6.4. Naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse pievose ir ganyklose iki 0,1 ha ploto įrengimo darbai:

    - N1P-0107 – grunto kasimas 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą (pasirenkant Prašyme nurodytą grunto grupę, kūdros duomenis pagal techninį brėžinį ir parenkant taikymo sąlygų normų koeficientą);

    - N1P-0308 – sampylų išlyginimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (pasirenkant variantą ,,gruntas I-II grupės“ ir Prašyme nurodytą atstumą).

______________________________

Saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo

7 priedas

(Klausimyno dėl įtariamos nusikalstamos veikos forma)

KLAUSIMYNAS DĖL ĮTARIAMOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Data   / _ / _ / _ / _ /-/ _ / _ /-/ _ / _ /

- Paramos paraiškos / projekto bylos Nr.

- Pareiškėjas / paramos gavėjas:

- Įtariama, kad Pareiškėjas / paramos gavėjas:

| Eil. Nr. | Įtariamos nusikalstamos veikos požymiai | Reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Taip | Ne |
| 3.1. | Dokumentuose nurodytos tos pačios datos, numeriai ir (arba) kitas turinys arba atvirkščiai. (Žymima taip, jei Atsakingas specialistas gavo skirtingo turinio dokumentus su tokiomis pačiomis datomis, numeriais arba atvirkščiai.) |  |  |
| 3.2. | Duomenys, kuriuos pateikė Pareiškėjas, nesutampa su duomenimis, nurodytais išorinėse informacinėse sistemose, su gauta informacija iš kitų įstaigų. (Žymima taip, jei, naudodamasis išorinėmis sistemomis, gauta informacija iš kitų institucijų, Atsakingas specialistas nustato, jog duomenys, kuriuos pateikė Pareiškėjas, nesutampa.) |  |  |
| 3.3. | Vizualiai skiriasi to paties asmens parašai ant pateiktų dokumentų. (Žymima taip, jei ant Pareiškėjo pateiktų dokumentų esantys to paties asmens parašai vizualiai skiriasi) |  |  |
| 3.4. | Kiti įtariamos nusikalstamos veikos požymiai. (Žymima taip, jei aptinkami kiti, aukščiau nepaminėti, tačiau galimi nusikalstamos veiklos požymiai. Požymis aprašomas) |  |  |

Požymius, kurie žymimi reikšme „Taip“, aprašyti, nurodyti faktines aplinkybes: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

PRIDEDAMA. (išvardijami pridedami su įtariamu sukčiavimu / nusikalstama veika susiję dokumentai).

Atsakingas specialistas, įtaręs pažeidimą   _______________                      ____________________

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

Vadovas                                                       ______________                      ____________________

(parašas)                                           (vardas, pavardė)